Карта внедрения по проекту коммерциализации результатов

научной и (или) научно-технической деятельности

Грантополучатель: ТОО «Сапа Су»

ИРН и наименование проекта: DP23692431 «Серийное производство бетонных лотков, импортозамещающей системы линейного водоотвода с антивандальными железобетонными решетками и крышками»

Договор №58 от 29.08.2024 года

| № | Наименования мероприятия | Форма завершения, измеримый результат | План | Факт | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Защита интеллектуальной собственности | Патент на полезную модель | 1 | 1 | Руководитель проекта, проектный менеджер | Декабрь 2025 г. |  |
| 1.1 | Защита интеллектуальной собственности | Евразийский патент | 1 |  | Руководитель проекта, проектный менеджер | Декабрь 2026 г. |  |
| 2 | Сертификация и (или) регистрация | Сертификат соответствия продукции | 1 |  | Проектная группа | Декабрь 2026 г. |  |
| 3 | Создание пилотного производства (Запуск опытной партии, Отработка технологического процесса, Контроль качества и безопасности) | Серийное производство бетонных лотков и железобетонных решеток | Исполнить | Исполнено | Руководитель проекта | Декабрь 2025 г. |  |
| 4 | Коммерциализация (выход на рынок и масштабирование бизнеса) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование продукта и (или) услуги | Бетонные лотки, железобетонные решетки, крепежи и сопутствующая продукция. | 12 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.2 | Расширение продуктовой линейки | Подтвержденное расширение линейки продукции | 1 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.3 | Маркетинг и брендирование |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Создание сайта, SEO сайта, контекстная реклама, видеоролик о продукте | Договора, АВР, ссылка на сайт, скрин контекстной рекламы, видеоролик | Исполнить | Исполнено | Специалист по коммерциализации, бухгалтер | Декабрь 2024 г. |  |
| 4.3.2 | SEO сайта, контекстная реклама | Договора, АВР, ссылка на сайт, скрин контекстной рекламы | Исполнить | Исполнено | Специалист по коммерциализации, бухгалтер | Декабрь 2025 г. |  |
| 4.3.3 | SEO сайта, контекстная реклама | Договора, АВР, ссылка на сайт, скрин контекстной рекламы | Исполнить |  | Специалист по коммерциализации, бухгалтер | Декабрь 2026 г |  |
| 4.4 | Конечный потребитель, наличие договоренности о реализации (офтейк контракты, письма намерения и.т.д) | Договоры поставки продукции | Не менее 1 договора |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.5 | Наличие дополнительного финансирования*** | Софинансирование | 412 681 920 тенге |  | Грантополучатель/Частный партнер | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6 | Реализация (тенге) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Внутренний рынок | Договоры, накладные, ЭСФ | 52 504 145 тенге |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6.2 | Экспорт | - | - |  | - | - | Не предусмотрено |
| 4.7 | Ресурсы предоставляемы софинансирующей стороной (частным партнером) | Производственная база, оборудование, оборотные средства | 3 вида ресурсов |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5 | Оценка эффективности | Измеримый социально-экономический эффект |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Созданные рабочие места (количество) | Рабочие места на 1 ставку | 6 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.2 | Налоги (тенге) | Налоговые отчисления | 103 149 777 тенге |  | Бухгалтер проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.3 | Авторское вознаграждение (роялти) | - | - | - | - | - | Не запланировано |
| 6. | Дополнительно*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дополнительная информация по реализации проекта | Серийное производство бетонных лотков и импортозамещающих железобетонных решеток с крепежами и крышками | Исполнить |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |