Карта внедрения по проекту коммерциализации результатов

научной и (или) научно-технической деятельности

Грантополучатель: ТОО «Фаворит»

ИРН и наименование проекта: DP23692275 «Разработка инновационных технологий для изготовления огнезащищенной и влагозащитной фанеры, облицованной лущеным шпоном древесины»

Договор №59 от 29.08.2024 года

| № | Наименования мероприятия | Форма завершения, измеримый результат | План | Факт | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Защита интеллектуальной собственности | Патент на полезную модель | 1 | 1 | Руководитель проекта, ведущий научный сотрудник | Декабрь 2025 г. |  |
| 2 | Сертификация и (или) регистрация | - | - | - | - | - | в связи с изменениями законодательства РК система выдачи сертификатов происхождения СТ-KZ прекращена, а подтверждение статуса отечественного товаропроизводителя осуществляется посредством включения в Реестр казахстанских товаропроизводителей на платформе e-ondiris.gov.kz. |
| 3 | Создание пилотного производства (Запуск опытной партии, Отработка технологического процесса, Контроль качества и безопасности) | Готовый к масштабированию продукт, акт испытаний | Исполнить |  | Менеджер проекта по производству | Декабрь 2026 г. |  |
| 4 | Коммерциализация (выход на рынок и масштабирование бизнеса) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование продукта и (или) услуги | Влагозащитная древесно-волокнистая утеплительная плита. | 1 |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.2 | Расширение продуктовой линейки | Подтвержденное расширение продуктовой линейки | - |  | - | - | Не предусмотрено |
| 4.3 | Маркетинг и брендирование |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Расширение и продвижение сайта, сервисное обслуживание и поддержка сайта. | Договор, АВР, ЭСФ, ссылка на сайт | Исполнить | Исполнено | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2024 г. |  |
| 4.3.2 | Расширение и продвижение сайта, сервисное обслуживание и поддержка сайта, раздаточный материал, SMM продвижение сайта и товара, реклама в СМИ | Договор, АВР, ЭСФ, ссылка на сайт, раздаточный материал, ссылки на соц.сети (Instagram, Facebook) | Исполнить | Исполнено | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2025 г. |  |
| 4.3.3 | Расширение сайта, SMM, реклама в СМИ | Договор, АВР, ЭСФ, ссылка на сайт, раздаточный материал, ссылки на соц.сети | Исполнить |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.4 | Конечный потребитель, наличие договоренности о реализации (офтейк контракты, письма намерения и.т.д) | Договоры купли-продажи, соглашения о поставке продукции | Не менее 1 договора |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.5 | Наличие дополнительного финансирования*** | Софинансирование | 147 307 280 тенге |  | Грантополучатель/Частный партнер | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6 | Реализация (тенге) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Внутренний рынок | Договоры, накладные, ЭСФ | 162 000 000 тенге |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6.2 | Экспорт | - | - |  | - | - | Не предусмотрено |
| 4.7 | Ресурсы предоставляемы софинансирующей стороной (частным партнером) | Производственные мощности, оборудование, финансирование | 3 вида ресурсов |  | Грантополучатель/Частный партнер | Декабрь 2026 г. |  |
| 5 | Оценка эффективности | Измеримый социально-экономический эффект |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Созданные рабочие места (количество) | Рабочие места на 1 ставку | 5 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.2 | Налоги (тенге) | Налоговые отчисления | 26 557 025 тенге |  | Бухгалтер проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.3 | Авторское вознаграждение (роялти) | - | - | - | - | - | Не запланировано |
| 6. | Дополнительно*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Закуп и ввод в эксплуатацию технологического оборудования | Договоры, акты приема-передачи оборудования | Исполнить |  | Менеджер проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 6.2 | Разработка инновационной технологии производства влагозащитной древесно-волокнистой утеплительной плиты | Технологический регламент, результаты испытаний | Исполнить |  | Руководитель проекта, научный сотрудник | Декабрь 2026 г. |  |
| 6.3 | Производство пилотной партии влагозащитной древесно-волокнистой утеплительной плиты | Акт производства, фотографии, отчет | Исполнить |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |