Карта внедрения по проекту коммерциализации результатов

научной и (или) научно-технической деятельности

Грантополучатель: ТОО «AKStates»

ИРН и наименование проекта: DP23692488 «Организация производства смотровых люков из композитных материалов армированных сверхпрочными наполнителями»

Договор №65 от 29.08.2024 года

| № | Наименования мероприятия | Форма завершения, измеримый результат | План | Факт | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Защита интеллектуальной собственности | Патент на полезную модель | 1 | 1 | Руководитель проекта | Декабрь 2024 г. |  |
| 2 | Сертификация и (или) регистрация | Сертификат соответствия, включение в гос. информационные системы | 1 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 3 | Создание пилотного производства (Запуск опытной партии, Отработка технологического процесса, Контроль качества и безопасности) | Организация и запуск производства смотровых люков из композитных материалов, армированных сверхпрочными наполнителями | Исполнить |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4 | Коммерциализация (выход на рынок и масштабирование бизнеса) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование продукта и (или) услуги | Смотровые люки из композитных материалов, армированных сверхпрочными наполнителями. | 1 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.2 | Расширение продуктовой линейки | Расширение линейки композитных изделий | 1 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.3 | Маркетинг и брендирование |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Разработка маркетинговой стратегии, разработка сайта, CEO оптимизация сайта | Договор, АВР (маркетинговая стратегия, ссылка на сайт, отчет по СЕО оптимизация) | Исполнить | Исполнено | Руководитель проекта, специалист по коммерциализации | Декабрь 2024 г. |  |
| 4.3.2 | Актуализация дизайна сайта, СЕО оптимизация сайта, разработка мудборда для соц. сетей, охват и показ компаний в соц. сети Instagram, Facebook, съемка и продвижение рекламы и презентационных роликов | Договор, АВР, (отчет о проделанной работе по актуализации сайта, Отчет по СЕО оптимизации, Ссылки на социальные сети с отражением охвата и показа компаний Instagram и Facebook, Отчет по взаимодействию с контентом, Ссылка на youtube, Отчет по просмотрам и показам рекламы, Ссылка на КМС и Поисковая реклама сайтов/посещения, Сценарий роликов, ссылка на размещенные ролики, Ссылка на размещенные презентационные ролики) | Исполнить | Исполнено | Руководитель проекта, специалист по коммерциализации | Декабрь 2025 г. |  |
| 4.3.3 | Участие в презентационном, выставочном мероприятия: семинар, круглый стол, роудшоу, выставка | Договор, АВР, ЭСФ (отчет о проделанной работе, фотографии, видео с выставки/семинара/круглого стола | Исполнить |  | Руководитель проекта, специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.4 | Конечный потребитель, наличие договоренности о реализации (офтейк контракты, письма намерения и.т.д) | Договоры поставки продукции | Не менее 1 договора |  | Руководитель проекта, специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.5 | Наличие дополнительного финансирования*** | Софинансирование | 278 129 046, 02 тенге |  | Грантополучатель/Частный партнер | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6 | Реализация (тенге) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Внутренний рынок | Договоры, накладные, ЭСФ | 419 120 000 тенге |  | Специалист по коммерциализации | Декабрь 2026 г. |  |
| 4.6.2 | Экспорт | - | - |  | - | - | Не предусмотрено |
| 4.7 | Ресурсы предоставляемы софинансирующей стороной (частным партнером) | Производственные помещения, оборудование, расходные материалы | 3 вида ресурсов |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5 | Оценка эффективности | Измеримый социально-экономический эффект |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Созданные рабочие места (количество) | Рабочие места на 1 ставку | 4 |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.2 | Налоги (тенге) | Налоговые отчисления | 24 722 552,07 тенге |  | Бухгалтер проекта | Декабрь 2026 г. |  |
| 5.3 | Авторское вознаграждение (роялти) | - | - | - | - | - | Не запланировано |
| 6. | Дополнительно*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дополнительная информация по реализации проекта | Организация производства смотровых люков из композитных материалов, армированных сверхпрочными наполнителями | Исполнить |  | Руководитель проекта | Декабрь 2026 г. |  |